Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 14. září 2010

Přítomní: Dr. Ing. Welser, , p. Lička, p. Garnolová, p. Siuda, p. Moravec, p. Kyselovský

Omluveni: Ing. Hemza, Ph.D.

Hosté: p. Hoffmannová

Schůze je usnášení schopná.

Program:

- zateplení střech

- rekonstrukce vstupních objektů a schránek

- stav financí

- stav kotelen

- diskuze, ostatní

- usnesení

1. zateplení střech

- bude zateplena vzduchotechnika v domech 788 (byt 24 - Urbanovi), 787 (byt 24 -Ma Lin), realizace firma FIAS, očekávané náklady 28 000,- Kč, zajistí p- Lička

- bude zateplena střecha domu 785 foukaným polystyrénem a zajištěno odvětrávání střechy komínky s lamánkovými turbínami, cena po slevě 30% 204 000,- Kč včetně DPH (odstraňuje problémy zatékání v bytech 23 – Holinkovi a 24 – Michnová), zajišťují p. Lička a Welser.

Při úspěšném vyřešení problémů se zatékáním v horních bytech budou takto ošetřeny i ostatní střechy.

2. rekonstrukce vstupních objektů a schránek

- s ohledem na stav vstupních objektů (přední hala, přední i zadní venkovní schodiště), schránky aj. byla zajištěna nabídka fy Šurík, ta nyní je studována. Zajistí p. Welser.

3. stav kotelen

- stav kotelen je stabilizován, proběhne výměna kulových ventilů v domě 788, očekávané náklady 30 000,- Kč, zajistí p. Kyselovský, p. Lička.

4. stav financí

- p. účetní Hoffmannová předložila informaci ke stavu účtu SBD, výše fondu oprav ke dni 31.8.2010 činí 619 402,- Kč.

- tato skutečnost umožňuje profinancovat záměry v bodě 1 a 3, v bodě 2 bude situace projednána na následující schůzi představenstva

5. ostatní

- dlažby na lodžiích opraví p. Plitko po předložení rozpočtu oprav, jedná se o cca 10 lodžií, zajistí p. Lička.

- členové SBD Paskov domu č. p. 787 adresovali představenstvu k projednání petici proti opakovanému znečišťování společných prostor psími výkaly, přičemž bylo očitými svědky zjištěno, že se jedná o psa Květy Kučerové (byt č. 1). Podepsáni členové, event. podnájemníci, a to v 1 případě, celkem 20 bytů, celkem 29 podpisů

- prodloužení podnájmu bytu ve vlastnictví p. Taťány Kurečkové na období 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011

- p. Hoffmannová připraví seznam podnájmů v rámci SBD za účelem nápravných opatření

- s ohledem na narovnání obchodní politiky SBD Paskov vůči poskytovatelům internetu a GSM (pronájem střech domů) bude zvážen i pronájem vůči Paskov NET, o.s. V této věci budou vedena jednání.

- v případě, že uvíznete ve výtahu, volejte linku 150, zásah je bezplatný, viz problém v domě 788 (vše mohou změnit škrty v rozpočtu MV ČR)

6. usnesení

Představenstvo bere na vědomí:

- plán činnosti SBD Paskov na následující období

Představenstvo schvaluje

- činnosti uvedené v bodě 1 a 3 tohoto zápisu a jejich financování

- opakované udělení výstrahy p. Květě Kučerové, postoupení případu přestupkové komisi obecního úřadu Paskov

- prodloužení podnájmu bytu p. Kurečkové

- rekonstrukci bytu č. 5 (p. Jarolím), dům č.p. 785

Zapsala: p. Garnolová

…………………………..

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva