# Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 11. října 2011

Přítomní: Dr. Ing. Welser, p. Kyselovský., p. Lička, p. Garnolová, p. Siuda, p. Moravec,

Omluveni: Ing. Hemza, Ph.D

# Hosté: p. Hoffmannová

# Schůze je usnášení schopná.

# Program:

- probíhající a plánované rekonstrukce

- změna dodavatele plynu a elektrické energie

- diskuze, ostatní

- usnesení

# 1. probíhající a plánované rekonstrukce

- byla zateplena střecha domu 786 foukaným polystyrénem, účinná ventilace střešního prostoru byla zajištěna instalovanými komínky, letos bude následovat střecha domu č. p. 787. Tímto bude rekonstrukce střech za účelem zateplení a odstranění nepříznivého stavu v souvislosti se zatékáním do některých horních bytů ukončena,

- v rámci rekonstrukce schránek, opravy schodišť a vstupních hal probíhá stále výběr firmy, a to za účelem garance kvality a optimalizace ceny,

- dále je v plánu oprava a malování interiéru domů, tyto práce proběhnou s ohledem na stav financí SBD Paskov,

- výměna vodoměrů teplé vody proběhne v listopadu 2011, účelem je instalace moderních vodoměrů s cílem zajištění věrohodného měření spotřeby teplé vody. Akce je naplánována tak aby plnila zákonem stanovené termíny pro revizi vodoměrů,

- v problematice zatékání v lodžiích byl vypracován znalecký posudek, fy Šurík, s. r. o. provede na svoje náklady opravu špatně rekonstruované dlažby, včetně okapnice, která problém evokuje

# 2. změna dodavatele plynu a elektrické energie

- bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele plynu a dále elektrické energie pro společné prostory. Na jeho základě byly uzavřeny smlouvy s Fy Bohemia Energy, s. r. o. SBD Paskov tímto získá ročně až 100 000,- Kč, které budou využity pro plánované rekonstrukce domů

# 3. ostatní

- kamerový systém je nadále v řešení, viz zápis ze dne 5. 4. 2011

- byla provedena oprava výtahu č. p. 786, na náklady firmy Výtahy Ostrava, s. r. o.

- p. Kyselovský zajistí síta do oken sušáren

- probíhá výměna rozvaděčů ve stupačkách a domácích telefonů – p. Lička

- p. Lička zajistí seznam bytů, v nichž jsou nutné opravy oken. Okna, dodaná firmou Doležal, s. r. o. jsou již po záruce. Cílem je koordinovaná jednorázová oprava za účelem omezení nákladů, které jsou spojeny s jednotlivými zásahy (např. doprava, režie apod.),

- křížení televizních signálů je v řešení – p. Lička, v případě přetrvávajících problémů bude řešit předseda

- ve věci parkování je jednáno na městském úřadě Paskov, probíhají jednání města Paskov s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, za obec jedná p. místostarosta Bělík

4. usnesení

# Představenstvo bere na vědomí:

- plán činnosti SBD Paskov na následující období

# Představenstvo schvaluje

- podnájem bytu 3/786 p. Horáčkové p. Tomáši Nebeskému (1. 11. 2011 – 31. 10. 2012)

- podnájem bytu 4/788 p. Garnola manželům Dudovým (1. 8. 2011 - 31. 7. 2012)

- p. Kurečkové prodloužení podnájmu bytu 19/787 p. Sýkorovi (1. 9. 2011 -31. 3. 2012)

- podnájem bytu 8/786 p. Březiny Michaele Jurokové (1. 9. 2011-31. 8. 2012)

- p. Daňkové prodloužení podnájmu bytu 20/786 p.Volkmanové do 31. 10. 2012

- podnájem bytu 14/787 p. Welsera Michalovi Bezecnému a Kateřině Sedláčkové (1. 8. 2011 – 31. 7. 2012)

- změnu dodavatele plynu a elektrické energie

# Zapsala: p. Garnolová

# Dr. Ing. Petr Welser

předseda představenstva