# Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 17. září 2013

Přítomní: Dr. Ing. Welser, p. Pastorková Miroslava, Bc. Cymorek, p. Kyselovský., p. Lička, p. Pastrňák

Omluven: p. Boháč

# Hosté: p. Hoffmannová, Mgr. Herzová

# Schůze je usnášení schopná.

# Program:

- restrukturalizace úvěru u ČSOB

- rekonstrukce parkoviště

- probíhající a plánované akce

- stav fondu oprav, dluhy na nájemném

- usnesení

# 1. restrukturalizace úvěru u ČSOB

- banka předložila návrh na změnu úvěrových podmínek s tím, že by se současný úrok 5,1% snížil na 3,08%. Toto je však podmíněno pokutou ve výši 600 000,- Kč. Tato skutečnost znamená, že celkový efekt by přinesl 130 000,- Kč za 7 let, přičemž splátkový kalendář by byl v prvních 2,5 letech splácení úvěru po změně zatížen vyšší splátkou. Po poradě s finančním poradcem p. Surovým nebude tento návrh akceptován. Další kroky podnikne předseda. Alternativou je i refinancování jinou bankou. Tato možnost je rovněž rozpracována, podmínkou je zachování dotace úroků v programu PANEL (vládní nařízení č. 269/2013, které tuto možnost připouští, nabylo účinnosti dne 2. 9. 2013)

# 2. rekonstrukce parkoviště

- akce je ve stavu legislativní přípravy, je reálný předpoklad, že rekonstrukce proběhne v následujícím roce. Relevantní informace zajistí předseda.

3. probíhající a plánované akce

- v rámci rekonstrukce interiérů domů – 2. etapy (domy 785 a 786) bylo projednáno následující: akce bude zahájena v roce 2014, podmínkou je příznivý stav fondu oprav, výsledek restrukturalizaci úvěru a případně i možnost přijatelného splátkového kalendáře. Akci připraví předseda,

- p. Lička informoval o ukončení akce „komíny“ v domech 785 a 786, akce proběhla dle uzavřených smluvních vztahů. Realizace výměny vložek a souvisejících činností pro domy 787 a 788 bude provedena po ukončení topné sezóny 2013-14,

- výměna vodoměrů studené vody proběhne v listopadu 2013 - zajistí p. Lička

- instalace redukčních ventilů na jednotlivých stupačkách - zajistí p. Lička

- Představenstvo schválilo ukončení příjmu analogového vysílání od 1. 11. 2013 a zároveň instalaci multiplexu 7, umožňujícího příjem HD programů ČT 1, ČT 2, ČT sport a ČT D, ČT art, Retro music a Pohoda rebel - zajistí p. Lička

- výměna zničeného zrcadla ve výtahu 788 - zajistí p. Lička

- byla projednána nutnost aktualizace přístupů do datových schránek SBD

- byla projednána a odsouhlasena výměna hlavních bytových jističů a revize stavu elektroinstalací v jednotlivých bytech – akci připraví p. Lička

- p. Lička a p. Pastrňák vyhodnotí možnosti výměny zadních vchodových dveří u domu 785

- p. Hoffmannová zjistí možnosti uplatnění pojistné události – výtahové zrcadlo dům 788

# 4. stav fondu oprav, dluhy na nájemném

- p. Hoffmannová informovala o stavu fondu oprav – výše ke dni 31. 8. 2013 činí 376 282 Kč (p. Hoffmannová navýší o 300 tisíc schválených SD k převedení)

- dluhy na nájemném ke dni 31. 8. 2013: p. Kawecki Miroslav – 22 535 Kč, p. Pastorková Zdena – 15 018 Kč, dlužníkům bude udělena Výstraha, v případě druhého dlužníka se jedná o Výstrahu č. 2, po nesjednání nápravy bude zahájeno řízení o ukončení členství se všemi negativními dopady

5. usnesení

# Představenstvo bere na vědomí:

- plán činnosti SBD Paskov na následující období

# Představenstvo schvaluje

- podnájem bytu 11/788 p. Pohludka Aleš - Hirklové Karolíně a Ondřeji Snášelovi (1. 11. 2013 – neurčito)

- podnájem bytu 19//787 p. Kurečková Taťána  - Sýkorovi Petrovi (1. 11. 2013 - 31. 10. 2014)

- podnájem bytu 3/786 p. Horáčková Jana - Čamkovi Davidovi (1. 9. 2013 – 31. 8. 2014)

- podnájem bytu 8/786 Březina Ivo - Jurové Michaele (18. 8. 2013 – 17. 8. 2014)

- rekonstrukci bytového jádra – p. Marynčáková, byt č. 15/786

# Zapsala: p. Pastorková Miroslava

# Dr. Ing. Petr Welser

předseda představenstva