# Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 25. listopadu 2014

Přítomní: Dr. Ing. Welser, p. Pastorková, Bc. Cymorek, p. Lička, p. Pastrňák, p. Kyselovský, p. Boháč, p. Hoffmannová

# Schůze je usnášení schopná.

# Program:

- rekonstrukce parkoviště

- probíhající a plánované akce

- ostatní

- usnesení

# 1. rekonstrukce parkoviště

- projektová dokumentace je hotova, dotace na akci vyřízena, čeká se na vydání stavebního povolení, realizace proběhne na jaře 2015

2. probíhající, plánované a ukončené akce

- v přípravě je projekt Energetické soběstačnosti, předpokládaná účast na projektu: SBD Paskov, Město Paskov, IVT Centrum

- malování a opravy sklepních prostor domů 786 a 788 proběhnou v roce 2015, cena za provedení díla v jednom domě je stanovena na 28 000,- včetně materiálu, na realizaci díla se mohou přihlásit zájemci,

- v listopadu a prosinci 2014 proběhl servis oken

- výrobu a montáž zastřešení předních i zadních vchodů provedla firma Kryfol (cena díla 155 000,- Kč) v termínu,

- v měsíci říjnu proběhla výměna třífázových samozavíračů předních vchodů domů 787 a 788 a seřízení, promazání všech vstupních dveřích domů 785 až 788

- v měsíci listopadu proběhla výměna třífázových samozavíračů předních vchodů domů 785 a 786

- výměna ventilů na rozvodech potrubí ve sklepech proběhne po ukončení topné sezóny

- v měsíci listopadu byly vyměněny třícestné servoventily rozvodu ÚT v kotelnách 785-788

- v měsíci listopadu byla provedena výměna hlavních 3f jističů 25A k bytům před elektroměry v domě 786

# 3. ostatní

- stav fondu oprav činí 717 793,- Kč, k 30. 11. 2014

4. usnesení

# Představenstvo bere na vědomí:

- plán činnosti SBD Paskov na následující období

- ukončení podnájmu p. Bezecný Michal v bytě č. 14/787 k 31. 10. 2014

# Představenstvo schvaluje

- zvýšení ceny díla – zastřešení předních a zadních vchodů z důvodu dodělání bočních stěn, navýšení celkem ve výši Kč 29 555,-, dodatek č. 1 na všechny 4 domy.

- podnájem p. Kmentová Barbora, byt č. 23, Papírenská 787 p. Kmentovi Lukáši od 1. 1. 2015-31. 12. 2015

# Zapsala: p. Pastorková Miroslava

# Dr. Ing. Petr Welser

předseda představenstva