# Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 24. března 2015

Přítomní:  Dr. Ing. Welser, Bc. Cymorek, p. Lička, p. Pastrňák, p. Pastorková,

# Omluveni: p. Kyselovský, p. Boháč, p. Hofffmannová

# Schůze je usnášení schopná.

# Program:

- rekonstrukce parkoviště

- probíhající a plánované akce

- ostatní

- usnesení

# 1. rekonstrukce parkoviště

- projektová dokumentace je hotova, dotace na akci vyřízena, čeká se na vydání stavebního povolení, realizace by měla být zahájena 5/2015.

2. probíhající, plánované a ukončené akce

- v přípravě je projekt Energetické soběstačnosti, předpokládaná účast na projektu: SBD Paskov, Město Paskov, IVT Centrum,

- v rámci akce Rekonstrukce topné soustavy zajistil p. Lička 3 nabídky, byla vybrána firma T&T Instalace s.r.o., která předložila nejnižší nabídku na všechny 4 domy ve výši 84 653.10,- Kč včetně DPH. Proveden bude dům č. p. 786, po vyhodnocení účinnosti bude akce rozšířena na všechny domy. Předpokládaná výše úspor 25%, předseda zajistí smluvní vztah,

- akci Optimalizace kotelen analyzoval p. Kyselovský, vzhledem k výměně zásobníků teplé vody doporučuje prozatím akci odložit a počkat na výsledek vlivu výše uvedené výměny

- malování a opravy sklepních prostor domů 786 a 788 proběhnou v roce 2015, cena za provedení díla v jednom domě je stanovena na 28 000,- včetně materiálu, realizaci díla v domě 786 provede p. Pastrňák a v domě 788 p. Štaffen – akce byla zahájena

- prozatím nebyla akceptována nabídka SmVaK na opravu vodovodních přípojek, v rámci akce bude dále jednáno

- 12. 2. 2015 proběhl servis oken severních stran (firma Značková okna s.r.o.)

- jarní brigáda se uskuteční 18. 4. 2015 v 9.00, ve dnech 15. – 16. 4. 2015 se uskuteční sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu – domovníci zajistí vyklizení sklepních prostor z pohledu požární bezpečnosti

# 3. ostatní

- stav fondu oprav činí 745 738,64 Kč k 31. 3. 2015

- odevzdáno daňové přiznání právnických osob za rok 2014 v řádném termínu n FÚ

- p. Kawecki Miroslav – opět dluh na nájemném ve výši 15 215,- Kč k 31. 3. 2015

- p. Herzán Martin – dluh na nájemném ve výši 23 032,- Kč k 31. 3. 2015

- byly projednány body z domovní schůze domu č. p. 788 ze dne 17. 3. 2015

- byl obnoven úklid v okolí popelnic ke dni 1. 4. 2015

- smlouva na podnájem prostor v suterénu domu č. p. 788 bude vypovězena

4. usnesení

# Představenstvo bere na vědomí:

- plán činnosti SBD Paskov na následující období

# Představenstvo schvaluje

- převod členských práv – p. Zdeňka Pastorková – výstup k 28. 2. 2015,

Ing. Macháček Pavel – vstup 1. 3. 2015

- podnájem p. Welser Petr, byt č. 14, Papírenská 787 p. Matějové Petře

od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016

- podnájem p. Horáčková Jana, byt č. 3, Papírenská 786 p. Stiborové Lucii

od 1. 4. 2015 do 30. 3. 2016

- podnájem p. Kmentová Barbora, byt č. 23, Papírenská 787 p. Kmentovi Lukáši

od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

# Dr. Ing. Petr Welser

předseda představenstva