# Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 25. dubna 2017

Přítomní: Dr. Ing. Welser, Bc. Cymorek , p. Lička, p. Pastrňák , p. Pastorková, p. Boháč,

p. Kyselovský

Hosté: p. Hoffmannová

# Schůze je usnášení schopná

# Program:

- rekonstrukce parkoviště

- příprava členské schůze, úprava Stanov, nová nájemní smlouva

- probíhající a plánované akce

- ostatní

- usnesení

# 1. rekonstrukce parkoviště

- dle informace místostarosty p. Klimundy je akce Rekonstrukce parkoviště před vydání stavebního povolení. Předpokládaný termín realizace 3Q/2017.

# 2. příprava členské schůze, úprava Stanov, nová nájemní smlouva

- členská schůze proběhne 30. 5. nebo 6. 6. 2017. Termín závisí na účasti notářky JUDr. Fajové, a to v případě, že bude členskou schůzí schvalována nová podoba Stanov. Záležitost neprodleně vyřeší předseda,

- úprava Stanov se týká vypuštění bodu v čl. 9, odst. 2 d) a doplnění fikce doručení. V současnosti platné Stanovy SBD Paskov z r. 2014 jsou dle analýzy advokátní kanceláře FMP jinak zcela v pořádku,

- v součinnosti s advokátní kanceláří bylo vypracováno znění nové nájemní smlouvy, která v souladu se stávající platnou legislativou – tato smlouva nahradí smlouvu starou. Záležitost bude projednána na členské schůzi.

3. probíhající, plánované a ukončené akce

plánované akce:

- výměna vstupních předních i zadních dveří domů 786, 787, 788

- rekonstrukce přípojek vody k domům 787 a 788 5/2017

- výměna radiátorů bude probíhat po doplacení úvěru, řešeny budou radiátory v havarijním stavu

ukončené akce:

- výměna vstupních předních i zadních dveří domu 785,

- jarní brigáda – zrušena, čištění obrubníků provedeno strojově – p. Šigut, sbírání odpadků vyřeší domovníci, úklid sklepních prostor proběhne v rámci přistavení kontejnerů městem,

- revize plynu, komínů, hydrantů a hasicích přístrojů,

- požární dokumentace a požární směrnice – nové znění, v rámci této akce byla ustanovena funkce požárního preventisty, požárním preventistou je p. Lička,

- výměna vadných nášlapů,

- výměna rohoží.

# 4. ostatní

- stav fondu oprav činí 1 024 672,- Kč k 30. 4. 2017,

- projednána oprava plotu na základě žádosti p. Marťáka na MÚ Paskov, záležitost bude projednána na členské schůzi,

- s ohledem na existenci nové nájemní smlouvy proběhne aktualizace seznamu členů družstva, rodinných příslušníků a podnájemníků,

- dlužné nájemné: p. Kawecki – 4 316,- Kč, p. Zahradníková – 8 680,- Kč

ke dni 25. 4.2017.

5. usnesení

# Představenstvo bere na vědomí:

- plán činnosti SBD Paskov na následující období

- převod členských práv a povinností - výstup 30. 4. 2017, vstup 1. 5. 2017

- výstup Martin Marmol, byt č. 15/787 – vstup Kamil Žídek

- výstup Jaroslav Petr, byt č. 8/785 – vstup Lucie Petrová

- výstup Silvie Drabinová, byt č. 17/788 – vstup Andrea Střebovská

- převod členských práv a povinností – společné vlastnictví manželů

Radim Boháč  Martina Boháčová ke dni 10. 4. 2017

# Představenstvo schvaluje:

- prodloužení podnájmu byt č. 14/787 – Welser/ Matějová – 1. 4. 2017-31. 3. 2018

- žádost o rekonstrukci byt č.18/785 – Roman Petr

- žádost o rekonstrukci byt č.21/787 – Ing. Kožušníková Martina

- žádost o rekonstrukci byt č.03/785 – Erika Herzová

# Dr. Ing. Petr Welser

předseda představenstva